## Slide 1
Projet d’Ingénierie
PI08 – CFR 2018
Reporting n°1
Chef de projet : Rémi BAZINETTE
Présentateur : Maxime CHORIN
Equipe :
Estéban CARVALHO – Miguel ROCHA
Maxime FARGES – Pablo Rey
Nicolas SAUX – Wahbi Hamza

## Slide 2: SOMMAIRE
Coupe de France de Robotique
    A. Description du projet
    B. Tâches
    C. Objectifs du projet
    II. Organisation
    A. Découpage des tâches
    B. Jalons
    C. Planning - Gantt
    III. Budget
    IV. Suivi du projet
    A. Tableau de bord
    B. Objectifs d’ici le 2nd reporting
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 3: I. Coupe de France de Robotique
A. Description du projet
La coupe de France de Robotique c’est :
Un défi ludique, scientifique et technique de robotique
Un travail d’équipe pendant plusieurs mois
La conception d’un robot autonome
Une compétition entre plusieurs centaines d’étudiants
Le but de cette compétition est de :
Marquer un maximum de points
Partager
S’amuser
Apprendre
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 4: I. Coupe de France de Robotique
B. Tâches
1
2
3
4
Alimenter la ville en eau potable
Construire des bâtiments
Alimenter son panneau domotique
Butiner une fleur
5
Prédire son score
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 5: I. Coupe de France de Robotique
C. Objectifs du projet
Livrable attendu : Le Robot (et éventuellement un robot secondaire)
Le robot devra être homologué
Capable de se déplacer avec précision
Capable de réaliser quelques missions pour gagner des points
Objectif : Gestion de projet
Objectif : Apprendre
Mécanique
Travail en groupe
Automatique
Programmation
Electronique
…
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 6: II. Organisation
A. Découpage des tâches
Mécanique
Mouvement
Electronique
Robot
Conception
Réalisation
Solidité
Stabilité
Alimentation
Connectique
Communication
Capteurs/Actionneurs
Automatique
Motorisation
Stratégie
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 7: II. Organisation
Priorité
Tâche : Abeille
Support des autres équipes
Tâche : Interrupteur
A. Découpage des tâches
Mécanique
Mouvement
Electronique
Membres :
Rémi BAZINETTE
Hamza WAHBI
Objectifs :
Conception des circuits imprimés
Connectique du robot
Tâche
Membres :
Maxime FARGES
Nicolas SAUX
Objectifs :
Réalisation mécanique du robot
Membres :
Maxime CHORIN
Miguel DA ROCHA
Objectifs :
Choix des moteurs et de l’alimentation
Gestion du déplacement
Membres :
Estéban CARVALHO
Pablo REY
Objectifs :
Réaliser la tâche liée à l’eau
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 8
II. Organisation
B. Jalons
Homologation
Challenge Robotique
Grenoble
Coupe de France de
Robotique
Tests
version
Du robot
Améliorations
Début mars
Mi – Mars
16-17 Mai
9 au 12 Mai
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 9
II. Organisation
C. Planning - Gantt
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 10
III. Budget
* Peut-être amené à varier légèrement d’ici le prochain Reporting
Inscription au concours : 150€ + 50€ (frais d’adhésion)
Transport jusqu’à la Roche sur Yon : 300€ essence + péage
500€-600€ véhicule
(Camping : 250€)
(Alimentaire : 150€)
Achat de matériel : ~100€
Total : 1600€*
Estimation faites pour 8 participants
Chart: Répartition du budget
| Inscription | Voyage | Frais sur place | Matériel
 | 12.5 | 56.25 | 25 | 6.25
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 11: IV. Suivi du projet
A. Tableau de bord
Indicateurs
Nombre d’heures/semaine
Motivation
Changement de choix stratégiques/technologiques
Sentiment d’utilité à l’avancement du projet
Communication dans le groupe
Avancement par rapport aux objectifs fixés
Cible
800h
2
Allure décroissante
1,5
2
2
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1

## Slide 12: IV. Suivi du projet
    B. Objectif d’ici le 2nd reporting
Trouver le(s) mode(s) de communication
Préciser le budget et le Gantt
Avancer sur le projet
Jalon - Homologation
Partenariat avec RS
PI08 – CFR 2018 – Reporting n°1